|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组内评分表** | | | | | | | |
| 组长姓名： | | | | | | | |
| **项目** | **分值** | 李旭锦 | 邓妙然 | 张倩 | 张有 | 史凯 | **备注** |
| 考勤 | 10 |  |  |  |  |  | 提供考勤记录 |
| 文档规范 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 工作态度（主动思考，讨论发言积极） | 5 |  |  |  |  |  | 提供课堂发言记录和会议讨论记录 |
| 任务工作量 | 70 |  |  |  |  |  | 根据多个任务分配及评分表进行评定 |
| 合作能力 | 5 |  |  |  |  |  | 团队合作的意识和能力 |
| 组长综合评价 | 5 |  |  |  |  |  | 根据平时表现和贡献 |
| 合计 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **综合评价** | **综合评价** | **综合评价** | **综合评价** | **综合评价** |  |
| 注：1、组长不给自己打分  2、总成绩相同人数不能超过2人，要拉开分数距离，符合正态分布特性  3、若组长打分不认真，将酌情扣除小组分数和组长本人的组内成绩 | | | | | | | |

任务分配及评分表（第二周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第二周 | 参与讨论两个项目的需求分析 | 5 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第二周 | 参与制定甜品点餐系统的需求、研究学习辅助系统的需求，确定以前端为主的分工 |  | 指定 |  | 无 |  |  |
| 第二周 | 参与制定甜品点餐系统的需求、研究学习辅助系统的需求，确定以后台为主的分工 |  | 指定 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封，以备抽查

任务分配及评分表（第三周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第三周 | 项目设计，确定所需前端的页面以及实现的功能 | 5 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第三周 | 调研项目相关的前端技术，确定VueJS+Element UI的技术框架 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第三周 | 小组内成员项目任务分配，商量配置队内交流设置，并采用github作为版本控制工具 |  | 指定 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第四周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第四周 | 项目设计，画UML用例图、类图，设计数据库 | 10 | 自选 |  | AIssistant数据库档.docx（798/2），类图序列图v1.0.docx（61/4） |  |  |
| 第四周 | 设计页面、确定实现功能 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第四周 | 得到需求，进行需求分析和部分功能设计 |  | 自选 |  | AISS\_325  \_1.10\_功能设计之组队（892/2） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第五周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第五周 | 利用面向对象思想，进行设计方案修改完善 | 10 | 自选 |  | AIAssistant类图序列图v2.0.docx（65/5） |  |  |
| 第五周 | 进行体系结构设计，确定技术栈以及系统架构 |  | 自选 |  | 体系结构设计文档.docx  （513/2） |  |  |
| 第五周 | 调研后台编程语言，框架 |  | 自选 |  | AISS\_322\_1.10技术调研（33/1） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第六周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第六周 | 设计方案修改完善 | 10 | 自选 |  | AIAssistant类图序列图v3.0.docx(63/5) |  |  |
| 第六周 | 改原定三层架构为MVT架构，并完成系统结构设计 |  | 自选 |  | AISS\_327\_1.10\_体系结构设计.docx  （460/2） |  |  |
| 第六周 | Django框架的学习 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第七周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第七周 | 搭建django环境，学习django入门 | 8 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第七周 | 搭建并配置VueJS项目环境，利用ElementUI创建学习辅助系统工程 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第七周 | 前后端设计分离，设计后端函数来实现相应的功能---登录注册 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第八周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第八周 | 实现连接数据库的登录、选课、退课功能 | 8 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第八周 | 设计系统前端逻辑、编写导航页 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第八周 | 继续进行后端函数设计和编写---文件上传和下载 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第九周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第九周 | 实现连接数据库的组队、上传文件功能 | 8 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第九周 | 完善系统前端逻辑、编写选课退课组件、配置路由信息 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第九周 | 后端设计完成并进行自己的测试---测试和数据库的数据交互 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第十周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第十周 | 完成django部分单元测试 | 5 | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第十周 | 编写组队及上传文件组件 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第十周 | 对前端进行项目支持，帮助前端完成部分代码实现 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第十一周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第十一周 | 搭建Jenkins环境并配置，构建项目，进行流水线设计 | 7 | 自选 |  | CI实验报告.doc（583/4） |  |  |
| 第十一周 | 编写登录、注册页面、进一步完善前端逻辑 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
| 第十一周 | 前后端代码整合 |  | 自选 |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

任务分配及评分表（第十二周）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务编号 | 任务名称 | 任务难度（1-10） | 任务性质（指定/自选） | 组员签字 | 完成的文档名及编号（字数/页数） | 组长对单次任务完成情况评分（100分）及简评 | 抽查与验收（指导老师） |
| 第十二周 | 自动化部分完善，实现构建完后自动进行前端单元测试、后台单元测试、后台静态代码质量检查 | 7 | 自选 |  | CI实验报告.doc（851/7） |  |  |
| 第十二周 | 搭建单元测试环境，完成Vue项目部分组件单元测试 |  | 自选 |  | vue单元测试说明.docx  （359/3） |  |  |
| 第十二周 | 源码整合 |  | 自选 |  | AISS\_512\_1.10源码结构说明（1535/5） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、任务的划分数量划分、指定任务和自选任务的划分以及难度的标注由全组讨论决定，组长执笔；

2、组长给每个组员分配指定任务，且每个组员必须自由选择一个以上的自选任务；

3、任务分解要细，基本上在一周可完成。本表每周指定一次。

4、所有的文档要确定唯一编号，确定版本，每周随任务表提交，打包封存，以备抽查验

考勤表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张倩 | 张有 | 邓妙然 | 李旭锦 | 史凯 | 傅天豪 |
| 第一周 |  |  |  |  |  |  |
| 第二周 |  |  |  |  |  |  |
| 第三周 |  |  |  |  |  |  |
| 第四周 |  |  |  |  |  |  |
| 第五周 |  |  |  |  |  |  |
| 第六周 |  |  |  |  |  |  |
| 第七周 |  |  |  |  |  |  |
| 第八周 |  |  |  |  |  |  |
| 第九周 |  |  |  |  |  |  |
| 第十周 |  |  |  |  |  |  |
| 第十一周 |  |  |  |  |  |  |
| 第十二周 |  |  |  |  |  |  |
| 第十三周 |  |  |  |  |  |  |
| 第十四周 |  |  |  |  |  |  |